附件2

**2021年度疾病预防控制中心标准化改造项目进展表**

（截至2021年3月底）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **辖区** | **任务数（个）** | **规划项目数量（个）** | **项目总**  **投资**  **（万元）** | **项目开累完成投资**  **（万元）** | **项目建设进展（个）** | | |
| **未开工** | **开工** | **完工** |
| 1 | 杭州市 | 5 | 22 | 18613.2 | 16587.0 | 8 | 12 | 2 |
| 2 | 宁波市 | 4 | 4 | 588.0 | 468.0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 温州市 | 5 | 5 | 532.8 | 117.0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 湖州市 | 3 | 3 | 988.0 | 610.0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 嘉兴市 | 3 | 3 | 8498.1 | 6242.8 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 绍兴市 | 3 | 5 | 533.6 | 532.6 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 金华市 | 4 | 9 | 3115.0 | 1737.1 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | 衢州市 | 5 | 7 | 13340.4 | 8467.9 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | 舟山市 | 1 | 2 | 737.9 | 686.9 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 台州市 | 4 | 4 | 864.9 | 20.0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 丽水市 | 3 | 3 | 814.0 | 814.0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 合计 | 40 | 67 | 48626.0 | 36283.3 | 13 | 39 | 15 |